**ПРОТОКОЛ 21**

**Заседания Правления СНТ «Энтузиаст»**

**М.О., г. Одинцово,**

 **территория СНТ «Энтузиаст» 15 ноября 2021 г.**

 **строение 1Д.**

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правления | Члены Правления |
| Осташко И.А. | Крюковский А.В. |
|  | Шмелёва Е.Ю.  |

Кворум – есть, Собрание правомочно.

Поступило предложение начать заседание Правления.

 Председателем собрания избрать Осташко И.А.

Секретарем избрать Шмелёву Е.Ю.

По данному вопросу проголосовали «за» единогласно.

Выступил Председатель Правления Осташко И.А. с предложением утвердить следующую

**Повестку:**

Рассмотрение сметы разработки и изготовления стенда с план-схемой территории СНТ, а также сроков выполнения работ.

**По данному вопросу** выступила Осташко И.А.

Правлению представлена следующая смета:

- разработка полиграфического макета схемы территории СНТ "Энтузиаст"

в векторном виде …………………………………………………………………………………………. 3 800 руб.;

- изготовление схемы размером 1000 х 700 мм методом фотопечати

на пластике толщиной 5 мм …………………………………………………………………………. 1 500 руб.;

- приобретение алюминиевых профилей и крепежных деталей для

каркаса схемы ……………………………………………………………………………………………….. 1 000 руб.

Итого: ………. 6 300 руб.

По выступлению Председателя единогласно **принято следующее решение:**

1. Утвердить смету разработки и изготовления стенда с план-схемой территории СНТ.

2. Разработать макет схемы территории СНТ "Энтузиаст" в срок до 01 декабря 2021 г.

3. Изготовить схему территории СНТ «Энтузиаст» в срок до 25 декабря 2021 г.

4. Установить схему территории СНТ «Энтузиаст» около въездных ворот в апреле 2022 г.

(с учётом фактических погодных условий).

5. Оплату произвести по безналичному расчёту со статьи бюджета СНТ «Энтузиаст»:

«Резерв Председателя СНТ на расходы по обеспечению текущей жизнедеятельности СНТ.

6. По результатам выполнения работ оформить соответствующий Акт приема-сдачи**.**

Председатель Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Осташко И.А.

 Члены Правления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Крюковский А.В.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Шмелёва Е.Ю.