**ПРОТОКОЛ 28**

**Заседания Правления СНТ «Энтузиаст»**

**М.О., г. Одинцово,**

**территория СНТ «Энтузиаст» 25 апреля 2022 г.**

**строение 1Д**

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правления | Члены Правления |
| Осташко И.А. | Крюковский А.В. |
|  | Шмелёва Е.Ю. |

Кворум – есть, Собрание правомочно.

Поступило предложение начать заседание Правления.

Председателем собрания избрать Осташко И.А.

Секретарем избрать Шмелёву Е.Ю.

По данному вопросу проголосовали «за» единогласно.

Выступил Председатель Правления Осташко И.А. с предложением утвердить следующую

**Повестку:** Установка стенда с план-схемой территории СНТ.

**По данному вопросу** выступил Крюковский А.В.

Он сообщил, что на основании Протоколов заседания Правления СНТ «Энтузиаст» №20 (от 10. 10. 2021 г.) и №21 (от 15. 11. 2021 г.) был разработан, изготовлен и установлен в районе въездных ворот стенд с план-схемой территории СНТ.

Дата установки - 20 апреля 2022 г.

Правлением ранее была утверждена смета на проведение вышеуказанных работ в размере 6 300 (шести тысяч трёхсот) руб.

Реальные затраты составили:

- разработка полиграфического макета схемы территории СНТ «Энтузиаст»

в векторном виде ………………………………………………………………………………………….. 3 800 руб.;

- изготовление схемы размером 1000 х 700 мм методом фотопечати ………… 1 500 руб.;

- приобретение металлических стоек для крепления стенда ……………………… 1 080 руб.;

Итого: 6 380 руб.

Оплата произведена по безналичному расчёту со статьи бюджета СНТ «Энтузиаст»:

«Резерв Председателя СНТ на расходы по обеспечению текущей жизнедеятельности СНТ».

По выступлению единогласно **принято следующее решение:**

Считать решение Правления СНТ «Энтузиаст» по разработке, изготовлению и установке стенда с план-схемой территории СНТ выполненным своевременно, в рамках выделенного финансирования и с надлежащим качеством.

Председатель Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Осташко И.А.

Члены Правления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Крюковский А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Шмелёва Е.Ю.